嘟嘟哒 2.0 (Dududa20) 开发报告

版本: v4.3.0 | 日期: 2026-08-06 | 作者: 王 (北緯_三十七度)

AstrBot v4.26.8 + NapCat(OneBot v11) / QQ 官方 Bot | 阿里云 ECS | 设计文档: docs.mmdustc.top/dududa107/

说明: 本版基于 2026-08-05 Phase 4 拆分完成后的最新生产状态更新（v3 之后完成 P5 安全+Memory v2、P6 统一 MCP Client、P7 Phase 4 插件拆分；全量测试通过，新结构已部署上线）。 v4.1 补充：7.1 节新增 NapCat vs QQ 官方 Bot 链路辨析与官方 Bot 代价明细。 v4.2 更新（2026-08-06）：恢复 NapCat(OneBot v11) + aiocqhttp 作为生产主链路（podman 部署、小号扫码登录），修复纯 @ 被 AstrBot 内置截胡与群聊「图片+@」拆分配对；服务器全量 528 测试通过，7.1 节已按现状改写。 v4.3 更新（2026-08-06 晚）：完成文档 2.5.3-2.5.11 系列收口（WriteGate/TTL 门禁、Social Decision 六动作、Tool Runtime 闭环、MCP Client 加固、8 角色 Model Router、Hybrid Renderer 修复、运行时限流与日预算、ops.sh 运维收口、exit_gate 退出门禁），新增 docs/ops_runbook.md 运维手册；服务器全量 671 passed + ALL EVALS PASS，详见 3.12-3.21。

--------------------------------------------------

1. 项目概述

嘟嘟哒 2.0 (Dududa20) 是运行在 QQ 群聊和私聊中的 AI 伙伴插件。本项目将 dududa107 原型（282 个测试）的架构组件逐步集成到生产插件 /root/data/plugins/dududa20/main.py（约 557+ 行，仍在增长）。

v3 更新点：

阶段 4 能力调用：Capability Registry 基础版已集成（CapabilityRegistry 初始化 + _register_builtin_caps 内置能力注册 + 注入 ContextBuilder）；Top-K 检索 / Planner / Executor / Validator 仍未实现。

Model Router：_call_llm 走 provider.complete(ModelConfig/COMPOSER)，失败自动 httpx 降级到 MHCoding 代理，不再直接报错。

多机器人隔离：_is_self_message / _get_bot_id 改为按事件动态取 bot_id，_make_scope 使用每事件 bot_id，记忆与自我识别按 Bot 隔离。

阶段 5 安全 + Memory v2：PermissionEngine / AuthorizationDecision 挂载（security=ON），owner 白名单 DUDUDA_OWNER_IDS，会话记忆升级为 JSON 持久化（memory=JSON）。

阶段 6 统一 MCP Client：DUDUDA_MCP_CLIENT 开关 + packages/mcp 统一 Provider Factory，启动注册 6 项 MCP 能力（MCP capabilities registered: 6）。

Phase 4 插件拆分：main.py 重写为薄 Adapter（启动日志行号 150/278），6 个应用用例文件迁入 packages/application/；ModelRouter 4 个失败测试全部修复。

2. dududa107 架构集成进度

对照文档“一条消息经过哪里”的 6 阶段链：

| 阶段 | 组件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 输入事件 | MessageEnvelope | 已完成 | AstrBotInputAdapter.to_envelope() 平台无关信封 |
| 2 接入解析 | PreprocessedEnvelope | 已完成 | to_preprocessed() 标准预处理 |
| 3 感知决策 | Perception + SocialDecision | 已完成 | 启发式意图识别 + IGNORE/REACT/ANSWER 三分支（动作命名与文档契约有差异，见 4） |
| 4 能力调用 | Capability Registry | 已集成（MCP 6 项） | CapabilityRegistry + 内置能力 + 6 项 MCP 服务注册；Top-K/Planner/Executor/Validator 未实现 |
| 5 平台输出 | OC Renderer | 已完成 | DraftResponse -> 事实锚点校验 -> FinalResponse |
| 6 受控记忆 | Memory Strategy | 已完成 | SHORT_TERM / EPISODIC / GROUP_MEMORY + 按 bot_id 隔离 |
| 全链路 | RuntimeState | 已完成 | 不可变状态机 + 阶段追踪 + trace 审计（phase 集合与文档契约有差异，见 3.1） |

3. 已集成组件详情

3.1 RuntimeState — 运行时状态机 (packages/core/state.py)

RunOutcome: 6 种结果 (SUCCEEDED/IGNORED/DEGRADED/ABORTED/FAILED/CANCELLED)

SocialAction: ANSWER/REACT/ASK/IGNORE/DEFER/BLOCK

不可变 RuntimeState 快照，transition() 推进，with_error() 附错；RECEIVED->VALIDATED->PERCEIVED->CONTEXT_BUILT->DECIDED->COMPLETED 追踪

与文档契约差异：

文档正式 RuntimePhase 为 16 个：RECEIVED / PREPROCESSED / CONTEXT_READY / PERCEIVED / DECIDED / TOOLS_PLANNED / TOOLS_EXECUTED / VALIDATED / COMPOSED / RENDERED / READY_TO_EMIT / DELIVERY_ACKNOWLEDGED / MEMORY_EVALUATED / COMPLETED / DEFERRED / FAILED；原型多出的 PARSED、IGNORED、REACTING、DIRECT_REPLYING、CLARIFYING、ADAPTING、SENDING、ENDED、TIMED_OUT、CANCELLED 是文档明确排除的。

文档正式 outcome 为 NO_REPLY / REACTION / RESPONSE / DEFERRED / FAILED，与原型 RunOutcome 命名不同。

3.2 SocialDecision — 社交决策 (_social_decision)

IGNORE: 群聊未 @机器人 -> 不回复

REACT: <=3 字符纯问候 -> 随机颜文字

ANSWER: 私聊 / 群聊带问题或 >3 字符 -> 完整 LLM 回复

修复过程: mentions_me -> has_command_intent -> 最终使用 AstrBot 原生 event.is_at_or_wake_command

差异：文档固定六动作 IGNORE / REACT / DIRECT_REPLY / ASK_CLARIFICATION / USE_TOOLS / DEFER，原型命名 ANSWER/BLOCK 需要对齐；缺少 Policy Chain（身份/权限/隐私/冷却/打断成本）。

3.3 Memory Strategy — 分层记忆 (_MEMORY_STRATEGIES)

text->SHORT_TERM | file->EPISODIC | image->EPISODIC | group->GROUP_MEMORY

include_episodic: 关键词触发（问文件/刚才/之前时跨会话召回）

v3 新增多 Bot 隔离：每事件动态取 bot_id 写入 MemoryScope，多个机器人各自记忆互不串扰

3.4 OC Renderer — 人格化输出 (packages/core/renderer.py)

管道: LLM 文本 -> DraftResponse -> OCRenderer.render() -> FinalResponse

RenderValidator: 事实锚点保留 / 引用完整 / 拒绝结论不被软化

PersonaTemplate -> OCPersona 类型转换 (_persona_to_oc)，处理 PersonaTraits 不可迭代问题

3.5 Perception — 启发式感知 (packages/core/perception.py)

SpeechAct: 问句(?吗呢嘛)->question，/帮/查/搜->command

EntityRef: @用户名->person；Topics: 课程/考试/天气->关键词

零额外 LLM 调用成本，注入 _handle_text 系统提示词

3.6 Context Builder — 上下文快照 (packages/core/context.py)

ContextBuilder.build(envelope) -> ContextSnapshot

包含: 消息信封 / 对话上下文 / 策略投影 / 用户偏好 / 已授权记忆

3.7 Capability Registry — 能力注册表 (新增于 v3)

CapabilityRegistry 初始化 + _register_builtin_caps() 注册内置能力

ContextBuilder 构造时注入 registry，为后续 Top-K 检索留出接口

与文档差距：尚无版本化 CapabilityDefinition 完整字段（schema/风险/权限/副作用/成本）；Top-K 检索 / Planner / Executor / Validator 未实现。

3.8 Model Router — 模型路由（简化版 + 降级，v3 增强）

_call_llm: provider.complete(MODEL, ModelConfig(role=COMPOSER)) 主路径

v3 新增降级: 主路径异常时自动 httpx 直连 MHCoding 代理重试，避免“诶呀，短路了一下”直接失败

图片: _call_vision 统一 OpenAI image_url 格式，VISION_MODEL=gpt-5.5，VISION_BASE 带 /v1

与文档差距: 8 类角色路由与各角色 timeout/Structured Output/成本预算未实现；v4 已修复 4 个失败测试（text_route / image_route_has_fallback / unknown_type_fallsback_to_text / file_route）。

3.9 安全与 Memory v2（P5，v4 新增）

PermissionEngine / AuthorizationDecision 挂载（启动日志 security=ON）；/dududa 管理命令按 owner 白名单 DUDUDA_OWNER_IDS 授权，未授权操作拒绝。

会话记忆升级为 JSON 持久化（memory=JSON，重启不丢），多 Bot 按 bot_id 隔离（沿用 v3 方案）。

与文档差距：Write Gate 枚举化、隔离矩阵测试、审计日志轮转未实现。

3.10 统一 MCP Client（P6，v4 新增）

DUDUDA_MCP_CLIENT=1 启用统一 Provider Factory（packages.mcp.client.create_unified_provider_factory）；未启用时回退内置注册。

启动注册 6 项 MCP 能力（MCP capabilities registered: 6），与旧版行为一致。

与文档差距：iCourse 选择性切换（按群/按人）、Server Registry 熔断未实现。

3.11 Phase 4 插件拆分（P7，v4 新增）

main.py 由 557+ 行重写为薄壳 Adapter：事件入口 / 命令壳 / 装配 + 全量 re-export（_detect_media / _ProdOrchestrator / MEMORY_FILE 等测试兼容）。

应用用例层 packages/application/ 共 6 文件：__init__ / dududa_utils(5.5KB) / dududa_prod(14KB) / dududa_core(21KB) / dududa_commands(4.5KB) / dududa_handlers(9.6KB)。

回归：P4 生产运行时 13 + P5 安全记忆 40 + 插件 18 = 71 passed；全量 398 passed（本地）。

3.12 Write Gate 记忆门禁（文档 2.5.3，v4.3 新增）

WriteGate 枚举化: ALLOW / REJECT / REQUIRE_CONFIRMATION / DEFER_FOR_CONFLICT；生产 _store_memory 全部经 WriteGate(self._memory).evaluate() 判定后才落盘，非 ALLOW 一律不写（b8fdf74）

写入前统一脱敏 + TTL 门禁随 gate 生效；新增 test_store_memory_writegate.py；生产 trace 可见 memory_gate 事件（allow / reject / defer_for_conflict_resolution 按场景出现）

3.13 Social Decision 六动作对齐（文档 2.5.4，v4.3 新增）

packages/core/decision.py 对齐文档六动作 + 稳定 reason code（explicit_command / greeting_only / direct_mention / cooldown_active / high_relevance）；react 冷却中回 ignore/cooldown_active（9785b3f）

实测分类: 「帮我查一下课程」→ use_tools/explicit_command；「哈」→ react/greeting_only；「明天考什么？」→ direct_reply/direct_mention；「你好你好你好」→ direct_reply/direct_mention

新增 test_social_decision_alignment.py + 提示词注入负向用例（test_prompt_injection.py）

3.14 Tool Runtime 闭环（文档 2.5.5，v4.3 新增）

packages/planner/executor.py: 每步硬上限在并行 batch 内生效（batch[:remaining]）；max_retries_per_step（重试次数不含首次），幂等失败重试、非幂等失败不重试（b9663f2）

Top-K 权限过滤: DANGEROUS 能力无权限不可见；无候选/全部失败 → orchestrator 标记 RunOutcome.DEGRADED（4 处接线）

新增 test_tool_runtime_closure.py（10 用例）+ /tmp/verify_toolchain.py 5 项行为验证全过

3.15 统一 MCP Client 加固（文档 2.5.6，v4.3 新增）

export root: {export_root} 占位渲染 + 绝对路径越界拒绝（/etc/passwd 被拒）

crawl quota: 速率限制（二次调用拒绝）+ 步数/深度上限；mcp_call 事件入 trace 审计（af719b3）

test_p6_mcp_client.py 61 用例全绿

3.16 Model Router 8 角色（文档 2.5.7，v4.3 新增）

packages/router/router.py: 8 类角色（perception / social_decision / tool_planning / direct_chat / response_composition / memory_summary / image_understanding / image_generation），每角色独立 model + fallback + max_tokens + temperature + timeout（33601f3）

生产接线: 插件 Main._call_llm 全走 Router（DUDUDA_ROUTER=1 默认开）；429 实测自动降级 deepseek-chat → gpt-5.5（degraded=True）；fallback key 独立于主 key

test_router_wiring.py 7 用例全绿

3.17 Hybrid Renderer 修复（文档 2.5.8，v4.3 新增）

根因 1: _count_emojis 正则区间过大把 CJK 计为 emoji → 修正为 U+1F100-U+1F251 起止区间（enclosed alphanumeric）；CJK 文本 0 emoji、真 emoji 5（7137e8f）

根因 2: hybrid LLM callback 触发 response 二次渲染破坏事实锚点 → 新增 skip_render 旁路（插件 34ae0aa）；锚点丢失自动回退原文

生产 trace 实证: render_result passed=true fallback=false attempts=1（首轮转换通过，不 fallback）；DUDUDA_HYBRID_RENDER 开关可关

3.18 Runtime 限流与预算（文档 2.5.9，v4.3 新增）

packages/safeguards/limits.py: RateLimiter 滑动窗口（默认 60 次/分钟）+ TokenBudget 日预算 JSON 持久化（默认 200k token/日）+ RuntimeLimits（trace + actor 指纹）+ make_runtime_limits_from_env（356b2f5 / 插件 fcb80d1）

_ProdOrchestrator.run 双门禁: 限流先于工具/LLM，预算在合成后核销；DUDUDA_LIMITS_ENABLED 开关

3.19 运维收口 ops.sh（文档 2.5.10，v4.3 新增）

scripts/ops.sh 四子命令: health（health_status.json: 服务 active/banner/MCP 计数/错误数/备份新鲜度，ok 判定）、manifest（供应链 v2: 两仓库 commit + 工作区干净 + napcat 镜像 digest + 挂载）、smoke [--fast]（bash 语法/import/关键 pytest/服务状态）、backup（先写 health 快照再委托 /root/manage.sh）（aca7e12）

输出目录 OPS_OUT 可覆盖（默认 /root/data/ops）；/root/manage.sh 支持 backup/restore/rollback/status/restart/logs，保留最近 5 份备份

3.20 退出门禁 exit_gate_check.sh（文档 2.5.11，v4.3 新增）

scripts/exit_gate_check.sh: P0（契约/权限负向/Memory 隔离/迁移回滚/插件真实加载）+ P1（DUDUDA_ROUTER / DUDUDA_HYBRID_RENDER / DUDUDA_LIMITS_ENABLED / DUDUDA_MCP_CLIENT 四开关 + 降级/重试/无重复）+ P2（manage.sh rollback / ops.sh / 插件薄壳 <500 行 / 供应链 manifest + health 实跑 ok）（0afc816）

完整模式 18 项、--fast 静态 16 项，全 PASS 才可发布；发布验收清单见 docs/ops_runbook.md（bda259a）

3.21 可观测性与真机验收（P1-3 + 2.5.x trace 核对，v4.3 新增）

run_id/trace_id 贯穿 RuntimeState，Flow start → Run end → Flow end 全链路日志（a5e9ce2）；LogManager 桥接插件 logger，修复 AstrBot 适配器剥离 root handlers 导致的日志丢失（c031bdc）

短名词修复: 「USTC/AI」→ direct_reply 定义查询而非问候（a14de3e）

TraceRecorder JSONL 持久化（data/traces/YYYY-MM-DD.jsonl）+ 版本化五组件 Eval harness（tests/evals/run_evals → ALL EVALS PASS）（11fe338）

真机 trace 核对（2026-08-06 晚）: 事件计数 run_end 129 / flow_start+end 14 / tool_call 25 / tool_result 21 / memory_gate 20 / model_request+response 7 / render_result 1；完整 run 链路 model_request → model_response → render_result{passed:true} → run_end{succeeded} → memory_gate{allow} → flow_end{2245ms}，证明 2.5.8 hybrid 在生产真实链路生效

4. 与 dududa107 文档的差距

| 组件 | 文档要求 | 当前状态 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capability Registry | 版本化定义+Schema+风险/权限过滤 | 基础注册 + 6 项 MCP 服务；Top-K/Planner/Executor/Validator 未实现 | P1 |
| Model Router | 按角色/数据等级/延迟/成本自动路由 | 简化版（硬编码 deepseek + gpt-5.5，含失败降级）；4 个失败测试已修复 | P1 |
| Memory v2 | fail-closed Repository + 隔离矩阵 + Write Gate + 迁移 | 分层记忆 + JSON 持久化 + 多 Bot 隔离；Write Gate/隔离矩阵测试/SESSION_STATE/用户画像仍缺 | P0 |
| 权限/隐私 | Actor roles + 持久确认 + 共享 Redaction | 基础版已集成（security=ON + PermissionEngine + owner 白名单）；Actor roles/持久确认/Redaction 仍缺 | P0 |
| 完成 | main.py 拆薄 Adapter/命令/用例 | 已完成：main.py 薄壳 + packages/application/ 6 文件（Phase 4 达成） | — |
| Tool Executor / Validator | 重新授权执行 + FINISH/CONTINUE/RETRY/CLARIFY/ABORT/DEGRADE | 未集成 | P1 |
| Unified MCP Client | Server Registry/Schema cache/熔断 | 基础版已集成：DUDUDA_MCP_CLIENT 开关 + 6 项服务注册；iCourse 选择性切换/熔断未实现 | P1 |
| Delivery Manager | 投递确认 + DeliveryReceipt + 重试 | 未集成（QQ Bot 已可靠，两段式完成协议未实现） | P2 |
| Trace / Eval | run_id + trace_id 全链路 + 分层 Eval | 仅分散日志 + 原型测试 | P2 |

5. 当前优点

架构完整: 6 阶段消息链全部贯通，输入->感知->决策->渲染->记忆闭环

不可变状态追踪: RuntimeState + trace 保证审计完整性

分层记忆: 4 种 MemoryType，文件内容可跨会话召回，多机器人按 bot_id 隔离

输出校验: OC Renderer 保证事实不被风格化破坏

零成本感知: 启发式意图识别，不消耗 LLM token

多模型 + 降级: DeepSeek(文本) + GPT-5.5(图片)，LLM 主路径失败自动 httpx 降级 MHCoding

能力注册 + MCP: CapabilityRegistry + 6 项 MCP 服务（MCP capabilities registered: 6）

4 种人设可切换: /dududa_persona 命令

双链路: NapCat(OneBot v11) 群聊主链路 + QQ 官方 Bot 合规兜底（多 Bot 隔离）

测试全绿: 服务器全量 671 passed + ALL EVALS PASS；本地 398 passed

安全 ON: PermissionEngine + owner 白名单 + JSON 记忆持久化（重启不丢）

Phase 4 拆分完成: main.py 薄壳 + 应用用例层，职责清晰、可单测

2.5.x 收口: WriteGate/TTL、六动作决策、Tool Runtime 硬上限+重试+降级、8 角色 Router、限流+日预算、退出门禁 18 项全绿

可观测性: run_id/trace_id 全链路 + TraceRecorder JSONL + 版本化 Eval（ALL EVALS PASS）

运维闭环: ops.sh health/manifest/smoke/backup + manage.sh 备份回滚 + docs/ops_runbook.md 验收清单

真机验证: trace 核对证明 Hybrid Renderer 生产链路生效（render_result passed=true fallback=false）

6. 缺点与风险

剩余文档差距: Delivery 两段式完成协议、Multimodal Preprocessor 受信 Repository、Connector 幂等键、用户画像（SESSION_STATE）尚未实现

短消息误判已缓解: 3 字疑问句按 2.5.4 六动作区分（「你是谁」→ direct_reply）；纯问候仍走 react（greeting_only）

日期/时间能力缺失: 真机「现在几点」被当闲聊回复（无日历/时钟工具），需挂 capability

iCourse MCP 未选择性切换: 按群/按人启用未实现，当前为全局开关（crawl quota / export root 已加固）

Perception 精度: 纯关键词，复杂意图不准确

QQ 官方 Bot 限制: 无群主动推送、无 Reaction API；NapCat 主链路已回补群聊能力

MHCoding 单点: API key 泄露风险、第三方可用性依赖（Router 已加多网关降级）

Dashboard 暴露: 6185 公网端口未收敛；NapCat WebUI 6099 / OneBot 3001 token 未重置

Trace 数据分类: 模型请求按 data_class=public 记录，敏感提示词/工具参数脱敏粒度待审计

运维链路: 服务器重建后 SSH 密钥曾失效；ops.sh/manage.sh 已提供备份回滚闭环（2026-08-06 确认）

7. 遇到的问题与解决方案

7.1 协议接入演进：QSign 封号 -> QQ 官方 Bot -> NapCat(OneBot v11) 恢复（v4.2）

问题（v3/v4 早期）: Lagrange 依赖的 QQ 协议签名服务 unidbg-fetch-qsign v1.1.7 (txlib 9.0.56) 被腾讯风控拦截，扫码后报错 “Login failed: 45 | 禁止登录 | 你当前使用的QQ版本过低，请前往QQ官网im.qq.com下载最新版后重试”；QSign 项目 (Linxiaoyaa/unidbg-fetch-qsign) 已停止更新，无新版本 txlib 可用。

当时的决策（v4/v4.1）: 放弃 Lagrange/aiocqhttp，启用 QQ 官方 Bot API (AppID 1905314256)；cmd_config.json 中 qq_official 启用、aiocqhttp 禁用，代价是失去群消息主动监听能力，仅被动回复被 @ 的消息。

现状（v4.2，2026-08-06）: 实测 NapCat 登录已恢复，重新启用 NapCat + OneBot v11 作为生产主链路（群聊/私聊均可用、图片可读），与 QQ 官方 Bot 并存（qq_official 双 bot 保留，多 Bot 隔离验证通过）。

NapCat 部署要点（阿里云 ECS 无 Docker，使用 podman 4.9.4）:

拉取与运行: docker.io 直连超时，经 /etc/containers/registries.conf.d/001-mirror.conf 配置 docker.1ms.run 镜像源后拉取 mlikiowa/napcat-docker:latest 成功；podman run -d --name napcat --restart=always -e NAPCAT_UID=0 -e NAPCAT_GID=0 -p 3001:3001 -p 6099:6099 -v /opt/napcat/config:/app/napcat/config。

登录与网络: 小号扫码登录（WebUI http://<IP>:6099/webui?token=…）；OneBot v11 新建「WebSocket 客户端」，反向连接 ws://host.containers.internal:8080/ws（消息格式 Array）；AstrBot 侧 cmd_config.json 启用 id=lagrange / type=aiocqhttp（enable=true, ws_reverse_host=0.0.0.0, ws_reverse_port=8080, ws_reverse_path=/ws），日志确认 “aiocqhttp(OneBot v11) 适配器已连接”。

路径坑: aiocqhttp 内置 WS 路由为 /ws、/ws/event、/ws/api；反向 WS 地址误配 /onebot/v11/ws/ 会持续 404（容器内 curl 返回 404），改为 /ws 后连接成功。

纯 @ 截胡修复: AstrBot 内置保留插件 handle_empty_mention 对「仅一条 @ 机器人」的消息先请求内置 LLM 并 stop_event，导致 dududa 的 on_message 不执行；将 platform_settings.empty_mention_waiting 置为 false 后，纯 @ 正常进入 dududa 并回复。

QQ 消息拆分适配: QQ 客户端把「@机器人 + 图片」拆成两条消息（先图片、后 @）；dududa 增加群聊图片 stash（_stash_group_media，60s 窗口）+ 纯 @ 配对读图（_take_paired_media 优先于通用短句）；图片经 aiocqhttp 转本地 /root/data/temp/media_image_*.jpg，沿用 _detect_media 的 url/file_/file/path 兼容（见 7.2）。

结论: 当前生产链路为 NapCat(OneBot v11) + aiocqhttp 主用、QQ 官方 Bot 兜底；第三方协议仍有封号风险（qsign 已停更），需关注 NapCat 登录稳定性；安全上收紧 6099/3001/8080 对外访问并重置 WebUI token。

7.2 QQ 官方 Bot 图片格式适配

问题链:

QQ 官方 Bot 的 ComponentType.Image 属性是本地路径 /root/data/temp/...（而非 Lagrange 的 HTTP URL）

_detect_media 找不到 url -> 图片漏进 AstrBot 内置管道 -> “All chat models failed: unknown variant image_url” (400)

_handle_media 用 httpx.get(本地路径) 失败 -> “文件处理出错”

_call_vision 曾用 Claude 原生格式，经 OpenAI 兼容代理返回 400；VISION_BASE 缺 /v1 时返回 HTML -> JSON 解码 “Expecting value” 报错

解决:

_detect_media: 遍历 url / file_ / file / path 四属性（含本地路径）

_handle_media: 本地路径用 open()，HTTP 用 httpx，base64 用 decode

_call_vision: 统一 OpenAI image_url 格式；VISION_BASE 补 /v1；VISION_MODEL 最终选用 gpt-5.5（MHCoding sk-iM...6DY）替代 Claude

7.3 代码损坏与备份恢复

问题: python3.12 -c 传长代码时 shell 转义导致 SyntaxError / 缩进错误 / 重复代码块（如 _detect_media 重复函数体）。

教训: 永远用 heredoc 传代码不用 -c 传长代码；每次修改前 cp main.py main.py.bak_XX；字符级替换需验证精确模式；破坏后优先从最近备份恢复再重新打补丁。

备份链: bak3(18KB) -> bak_sd -> bak_rt(25KB) -> bak_ms(21KB) -> bak_oc(22KB) -> bak_per(26KB) -> bak_cb(26KB) -> v2.final(26KB)。经历 3 次全量重建，最终 557+ 行。

7.4 属性名猜测 (mentions_me / has_command_intent)

多次猜测 PreprocessedEnvelope 属性失败后，用 dir() 确认无 mention 属性，最终改用 AstrBot 原生 event.is_at_or_wake_command。

7.5 PersonaTemplate -> OCPersona 类型不兼容

PersonaRegistry.active 返回 PersonaTemplate，traits 是 PersonaTraits 对象（不可迭代）。解决: _persona_to_oc() 转换函数 + try/except TypeError 兜底。

7.6 初始化顺序依赖

ContextBuilder(memory_repo=self.memory) 曾在 self.memory = InMemoryRepository() 之前调用导致 AttributeError。解决: 交换初始化顺序。

7.7 Vision API 兼容性（Claude -> OpenAI -> /v1 三连坑）

第一阶段用 claude-haiku-4-5-20251001，经 MHCoding 代理需要 OpenAI 格式而非 Anthropic 原生格式；MHCoding /v1/models 只列出 claude-haiku-4-5-20251001。更换 gpt-5.5 密钥 (sk-iM092...) 后 /v1/models 列出 gpt-5.5；最终统一 OpenAI image_url + base64 data URL 格式，并确认 VISION_BASE 必须带 /v1 才能得到 JSON 而非 HTML。

7.8 中文乱码与报告生成

此前在服务器端生成 Word 报告时，因 GBK/UTF-8 混用出现中文乱码（含文件名乱码，如 fileseg_dududa20_閮ㄧ讲鏂囨。.docx）。解决: 报告改在本机用 python-docx + UTF-8 生成，内容与文件名均为标准中文。

7.9 Dashboard 安全与多机器人隔离

安全检查: AstrBot Dashboard (0.0.0.0:6185) 对公网暴露，iptables INPUT ACCEPT tcp dpt:6185；密码为 pbkdf2 存储（非明文）。风险: 弱口令/暴力破解面，建议改为仅内网/跳板访问或加防火墙白名单。

多机器人需求: 用户可创建多个机器人账号。方案: _is_self_message / _get_bot_id 按事件动态取 bot_id，_make_scope 使用每事件 bot_id 做记忆隔离；记忆、自我识别、会话范围均按 Bot 区分，多个机器人互不串扰。

7.10 服务器重建 / SSH 密钥失效（新增）

发现 known_hosts 中服务器 host key 变化，且 id_ed25519 被拒（publickey denied），推测服务器重建或密钥未同步。解决: 已清理旧 known_hosts 条目，需重新同步公钥后才能恢复远程运维。

7.11 长代码粘贴损坏（base64 CRC check failed，v4 新增）

问题: 通过聊天复制约 9KB 补丁脚本到服务器时，sha256 校验不一致、gzip 解压报 BadGzipFile: CRC check failed；此前 31KB 脚本也未成功落盘。单行 7.6KB 的 base64 在复制/渲染过程中被改坏，且不报语法错误，属于静默损坏。

解决: 交付脚本改为 (1) base64 每行 64 字符（全文件最大行 85 字符）；(2) 内嵌每个目标文件的 sha256，解码后先校验再写盘，损坏时明确报 HASH FAIL: <文件> 并中止，绝不写坏文件；(3) 7 个文件合并为单个 zlib blob 减小体积；(4) 交付前本地干跑，验证写出的文件与基准逐字节一致。

效果: 最终交付脚本 sha256 一次匹配，7 个文件全部写入成功，无损坏。

8. 测试结果

原型+生产测试: 全量 398 passed（本地，pytest 9.1.1, asyncio strict mode）。

服务器部署回归（2026-08-05）: test_p4_production_runtime 13 + test_p5_security_memory 40 + 插件 18 = 71 passed；v3 的 4 个 TestModelRouter 失败已全部修复。

服务器全量回归（2026-08-06 晚，2.5.x 收口后）: /opt/dududa20-prototype 全量 671 passed（4 warnings，约 11s）；新增用例含 2.5.3/2.5.4 共 25 条（WriteGate/提示词注入/决策对齐）、Tool Runtime 闭环 10 条、Router 接线 7 条、MCP Client 61 条，及限流/渲染 smoke 组

Eval 门禁: bash scripts/eval_gate.sh → ALL EVALS PASS（语法编译 + 全量测试 + 版本化五组件 Eval）。退出门禁: bash scripts/exit_gate_check.sh 完整 18 项全 PASS。真机 trace 核对见 3.21。

功能测试（全通过）:

[OK] 私聊对话 | [OK] 群聊@短消息->REACT | [OK] 群聊未@->IGNORE

[OK] 群聊@问题->ANSWER | [OK] 文件(docx/pdf/txt) | [OK] 图片 GPT-5.5 OCR

[OK] /dududa /persona /off/on /forget /health | [OK] 多 Bot 隔离（语法与运行时加载）

[OK] Phase 4 拆分部署 | [OK] MCP 6 项注册 | [OK] 启动日志 main.py:150/278 | [OK] security=ON + memory=JSON

9. 技术栈

环境: 阿里云 ECS (Alibaba Cloud Linux 3), Python 3.12, systemd

框架: AstrBot v4.26.8 (star.Star 插件模型)

AI: DeepSeek (deepseek-chat 文本) + GPT-5.5 (MHCoding /v1 图片)；主链路失败自动降级

QQ: NapCat(OneBot v11, podman 容器, WS 反向连接 :8080/ws) 主用 + 官方 Bot API (WebSocket, AppID 1905314256) 兜底

存储: SQLite (knowledge_base) + InMemoryRepository (会话)

测试: pytest 9.1.1, 282 tests, asyncio strict

文件解析: python-docx, PyPDF2, pdfplumber | HTTP: httpx (异步)

10. 关键文件清单

生产:

/root/data/plugins/dududa20/main.py（薄壳 Adapter，约 290 行；启动日志行 150/278；Phase 4 自动备份 main.py.bak_p7）

/root/data/cmd_config.json（平台配置: aiocqhttp/lagrange 主用 + qq_official 双 bot 并存；NapCat OneBot 网络配置卷 /opt/napcat/config）

/etc/systemd/system/astrbot.service + .d/override.conf（密钥/模型环境变量）

原型（应用用例层 + 282 测试）:

/opt/dududa20-prototype/packages/core/: state.py / renderer.py / memory.py / perception.py / context.py / envelope.py / capability.py

/opt/dududa20-prototype/packages/adapters/astrbot/input_adapter.py

/opt/dududa20-prototype/packages/application/: __init__ / dududa_utils / dududa_prod / dududa_core / dududa_commands / dududa_handlers（Phase 4 应用用例层）

备份链: bak3 -> bak_sd -> bak_rt -> bak_ms -> bak_oc -> bak_per -> bak_cb -> v2.final -> main.py.bak_p7（Phase 4）+ 2026-08-04 21:30 备份点 tar.gz

11. 文档剩余要求清单（docs.mmdustc.top/dududa107/ 2.5 TODO）

对照文档 2.5 推荐实施顺序（P0 -> P1 -> P2），2.5.3-2.5.11 已收口（详见 3.12-3.21）；以下为剩余未完成项：

| 优先级 | Phase | 目标与退出证据 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 2 核心 Python 契约包 | 可安装 dududa-agent 包、Domain 类型、Protocol、Runtime State、forbidden-import；不接生产 Event |
| P0 | 3 安全与公共逻辑 | Actor、权限、确认、Redaction、typed config、错误及负向测试 |
| P0 | 4 拆分插件职责 | main.py 薄化；TargetTalk/ReplyPolish 纯逻辑；插件 ID/命令/事件行为兼容 |
| P0 | 5 Memory v2 | fail-closed Repository、完整隔离矩阵、shadow、数据迁移与 rollback |
| P1 | 6 Agent Runtime | Context、Perception、Decision、Orchestrator、Composer、Renderer、Router、Trace；合成 fixture 与 shadow |
| P1 | 7 Capability 与 MCP | Registry、Top-K、Planner、Executor、Validator、统一 MCP；iCourse 选择性切换 |
| P2 | 8 部署与目录迁移 | git mv 权威源码、根入口兼容、完整 bootstrap/upgrade/rollback |
| P2 | 9 Tracing、Eval 与 CI | 分层测试、版本化 Eval、指标、镜像与容器 smoke |
| P2 | 10 兼容清理 | 生产入口、测试、文档、旧 import/path 消费者和 rollback 清单全部满足 |

模块级关键缺口（详见 2.4 模块设计）:

Connector: 幂等键 (platform, bot_id, message_id)、群聊必须 group_id、跨会话回复拒绝（未实现；P0 契约测试已建）

Multimodal Preprocessor: 附件先入受信 Repository，只传 opaque content_ref + 受限摘要（未实现；当前为群聊图片 stash 近似）

Social Decision: 六动作 + 稳定 reason code + 冷却（已完成，2.5.4，见 3.13）

Tool Runtime: 硬上限/重试/重复调用检测/降级已完成（2.5.5，见 3.14）；cancellation 与每步重新授权未完成

Model Router: 8 类角色路由 + timeout/token 预算/fallback 已完成（2.5.7，见 3.16）；Structured Output 未接

Memory: Write Gate 枚举化 + 隔离矩阵测试已完成（2.5.3 / P0，见 3.12）；SESSION_STATE / 用户画像未完成

Response/Persona: Fact Anchor 不变量（RenderValidator 已有，2.5.8 修复）；用户 style 按 platform+Bot+user+Persona 隔离未完成

Delivery: 两段式完成协议（READY_TO_EMIT -> DeliveryReceipt -> DELIVERY_ACKNOWLEDGED -> MEMORY_EVALUATED）未实现

Observability: run_id + trace_id 关联已完成（见 3.21）；低基数指标未完成；Eval 已版本化且与确定性测试分离

Control Plane / WebUI: 规划中，未纳入 Phase 1 合同（不进入同步消息链）

iCourse MCP 选择性切换（按群/按人启用）未完成；crawl quota / export root 加固已完成（2.5.6，见 3.15）

Perception 模型化: _perceive 结果落成结构化 PerceptionRecord 并入库（未完成）

12. 下一步建议（按性价比排序）

1) Delivery 两段式完成协议（READY_TO_EMIT -> DeliveryReceipt -> DELIVERY_ACKNOWLEDGED -> MEMORY_EVALUATED）

2) 日期/时间能力: 挂日历/时钟 capability，修复「现在几点」类问题

3) iCourse MCP 选择性切换（按群/按人）+ Server Registry 熔断

4) Perception 模型化: 结构化 PerceptionRecord + 入库

5) 用户画像: SESSION_STATE / 长期偏好建模

6) Connector 幂等键 + 跨会话回复拒绝 + Multimodal 受信 Repository

7) Dashboard 收敛: 6185 白名单/内网；NapCat WebUI 6099 / OneBot 3001 收紧并重置 token

8) 里程碑备份（manage.sh backup）并同步 Git 归档 v4.3 报告